青岛市住房和城乡建设局

关于印发《青岛市既有住宅加装电梯

办理指南》的通知

各有关单位：

为做好我市既有住宅加装电梯试点工作，市住房和城乡建设局会同市财政局、市自然资源和规划局、市市场监管局制定了《青岛市既有住宅加装电梯办理指南》，请各有关单位合法合规办理。

青岛市住房和城乡建设局

青岛市财政局

青岛市自然资源和规划局

青岛市市场监督管理局

2019年5月31日

青岛市住房和城乡建设局

青岛市财政局

青岛市自然资源和规划局

青岛市市场监督管理局

青岛市既有住宅加装电梯办理指南

为规范我市既有住宅加装电梯项目办理流程，方便实施主体办理有关手续，根据相关法律法规和《青岛市开展既有住宅加装电梯试点工作实施方案的通知》（青政办字〔2016〕145号）（以下简称《通知》）、《市级既有住宅加装电梯奖补资金管理暂行办法》（青建办字〔2017〕29号）、《青岛市既有住宅加装电梯设计导则》（青建发〔2016〕70号）等规定，结合工作实际和外地经验制定如下办理指南。

一、适应范围

我市既有住宅加装电梯适用范围应符合《通知》有关规定，对《通知》未作出明确规定的，按以下规定办理：

1.2016年12月5日《通知》印发后竣工交付的房屋，加装电梯不适用我市既有住宅加装电梯试点政策。

2.前期建设手续不全，已经建成入住但暂时无法办理房产证的房屋。该类房产应在补齐有关建设手续，完成房屋初始登记，具备办理个人房产证条件后，再进行加装电梯工作。

3.住宅原规划设计方案中设有电梯，也建设了电梯井，但未实际安装电梯的房屋。该类房产在业主协商一致后，可直接采购电梯设备，按要求办理电梯安装开工告知、设备监督检验手续。

4.部队在国有土地上建设的干休所、经济适用房等已向个人发放房产证的房屋，适用我市既有住宅加装电梯的政策。

二、办理程序

（一）业主协商和项目报备

既有住宅加装电梯一般以单元为单位进行申请，以出资加装电梯的业主为申请人（即建设单位），业主可以推选并书面委托不超过5名业主或书面委托已售公房原产权单位、原房地产开发企业、物业服务企业、电梯安装企业、项目管理企业等单位作为实施主体，按照授权委托书的委托权限，组织开展有关工作，申请办理相关审批手续。申请人及实施主体应对申报材料的真实性负责（授权委托书范本、真实性承诺范本见附件1、2）。

1.制定初步方案。实施主体负责编制加装电梯初步方案。初步方案包括：用地范围、建筑结构、消防安全等可行性分析，加装电梯的总平面布局等初步设计方案及草图，费用预算及分摊筹集方案，对权益受损业主的补偿方案，电梯运行管理方式及后期运行维保费用分摊方案等内容。

2.征求业主意见。实施主体应将初步方案充分征求业主意见，充分听取拟加装电梯服务范围内全体业主的意见，并应当经专有部分占建筑物总面积２／３以上的业主且占总人数２／３以上的业主同意。加装电梯拟占用业主专有部分的，应当征得该专有部分的业主同意。业主之间对增设电梯存有异议的，可由所在街道办事处召开协调会议进行协商并达成一致意见。

3.签订书面协议。本单元业主同意加装电梯初步方案后，应当签订书面协议（书面协议范本见附件3）。

4.加装项目报备。本单元业主就加装电梯事项达成一致意见并全部签订书面协议后，实施主体应向所在区(市)既有住宅加装电梯牵头部门申请项目备案。各区（市）牵头部门应在收到备案申请2个工作日内，召集规划、消防等有关部门对加装电梯初步设计方案进行初审，对通过初审的项目予以备案。

既有住宅加装电梯项目备案：

1．办理部门：各区（市）既有住宅加装电梯牵头部门

2．申报地点及咨询电话：见附件4

3．办理时限：5个工作日

4．申报材料：

（1）青岛市既有住宅加装电梯项目备案表2份（见附件5）；

（2）业主关于加装电梯签订的书面协议（复印件1份，核验原件）；

（3）加装电梯初步方案及设计草图；

（4）至少一名业主身份证复印件及房屋权属证明复印件、代理人身份证、授权委托书及承诺书；

（5）业主无房屋权属证明的，需提供该栋楼房的产权大证、规划许可证、竣工验收材料、业主购房合同等涉及房屋建设年代、主体结构、产权人构成的证明文件，以及有关情况说明等（复印件1份，核验原件）。

（二）项目设计和方案公示

1.项目委托设计。实施主体应委托具有相应资质的设计单位进行设计，出具设计方案。方案应满足相关规范、标准，并应符合《青岛市既有住宅加装电梯设计导则》有关规定，对设计导则未作出明确规定的或与以下要求不一致的，按下列要求执行。

（1）设计资料准备。

①收集住宅的勘察报告、施工图纸等原始资料，当资料不全时，应进行必要的补充实测。

②调查住宅现状与原始资料相符合程度、施工质量、维护和安全状况以及地基变形情况，从安全性能、抗震性能、地基变形三个方面分析加装电梯的可行性。

（2）结构安全鉴定。

①住宅加装电梯后应满足结构安全和抗震设防标准要求，经有资质的建筑设计单位验算设计并出具加装技术方案，必要时要根据设计单位意见委托有资质的机构进行结构取样检测。

②当楼房为砌体结构，存在下列情况之一的，不应未经鉴定和加固直接加装电梯：早期建造，未进行抗震设计，也无抗震措施的；承重墙体拆改情况较严重，也未采取加固处理措施的；承重墙最小尺寸、圈梁和构造柱设置等主要抗震措施不符合当时抗震标准的；地基变形造成房屋整体倾斜率超过规范标准或承重墙体开裂，且沉降尚未稳定的。

（3）建筑设计要求。

加装电梯的设计方案除满足《既有住宅建筑功能改造技术规范》（JGJ/T 390-2016）的要求外，还应当符合下列规定：

①加装电梯的方案设计应综合考虑场地条件、结构安全、救援通道、消防通道、环境改造、相互干扰等因素，尽量减少对相邻业主在通风、采光、日照、通行等方面的不利影响，不得增加或变相增加住宅使用空间。

②加装电梯应因地制宜选择安装位置，底层入户方式应流线简洁，避免迂绕。加装电梯入户方式分为利用楼梯中间休息平台错半层入户和平层直接入户。平层直接入户的，进户门位置一般应为靠近电梯侧的第一间房屋（卫生间除外）的最短距离处，连廊宽度不宜大于1.5米，且不应小于1.2米。

③加装电梯应考虑与相邻住户的安全防盗以及居室空间的私密性。

④加装电梯的外观应与原楼房整体建筑风格相协调，同一小区、同一类型住宅加装电梯应在结构形式、电梯井道尺寸、位置、连廊长度、建筑风格等方面尽量一致。

⑤加装电梯设计总平面图中需明确该楼房与相邻建筑的总体关系。

⑥沿城市主次干道楼房加装电梯的，加装电梯后退规划道路红线距离须满足规划要求；涉及历史街区文保建筑的，应依法征求文物主管部门意见。

（4）消防应急要求。

①电梯不应占据消防车道，消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4米，转弯半径不应小于9米。消防车道的认定以房屋原设计图纸为准，如原设计图纸无明确标识或图纸遗失，则按照加装电梯位置距离消防车道的直线距离不大于120米即可满足消防要求。

②加装电梯后应保证多层住宅建筑之间的防火间距不应小于6米。

③加装电梯的防火等级不应低于原建筑设计标准。如原设计图纸无明确标识或图纸遗失，则电梯井壁及连廊隔墙的耐火极限不应低于2.0小时，楼板的耐火极限不应低于1.5小时。电梯层门的耐火极限不应低于1.0小时。

④电梯井与疏散楼梯相邻布置时多层住宅建筑应采用封闭楼梯间，当户门采用乙级防火门时，仍可采用敞开楼梯间。

⑤加装电梯后应保证疏散楼梯能够天然采光和自然通风，楼梯间外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0米。

⑥加装电梯后应保证住宅建筑首层疏散外门的净宽度不应小于1.1米。

⑦加装电梯工程应保证建筑物内的救援通道保持畅通，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处。

2.设计方案公示。实施主体应将加装电梯设计方案进行公示（公示范本见附件6），公示文本中应写明异议反映的渠道（街道办事处地址、联系人、联系电话等），公示期不少于10天。

（1）公示内容：业主同意加装电梯的书面意见（签名表或者书面协议）；加装电梯设计方案（含总平面图、平面图、立面图、剖面图、建筑实景合成效果图）；有关情况说明。

（2）公示地点：拟加装电梯所在物业区域显著位置及本单元出入口。其中“物业区域显著位置”指物业区域主要出入口、会所、布告栏等部位，“本单元出入口”指本单元现有楼梯出入口的显著位置。

（3）异议表达：公示期间，本单元等潜在权益受损人对加装电梯事项或设计方案有意见的，可以向实施主体提出异议，双方自行协商处理异议。自行协商不成的，可以在公示期内以书面形式向辖区街道办事处反映，由其组织有关部门召开协调会议协商解决。经协调仍无法达成一致意见的，建议通过司法途径解决争议。

（4）结果说明：公示期届满期间未接到相关利益方对加装电梯事项的异议，或有异议经协商已达成一致意见的，实施主体即可形成公示结果说明（公示结果说明范本见附件7）。

（三）工程手续和办理要求

项目开工建设前，实施主体应及时向区（市）有关部门办理规划审查、施工图审查、施工备案等手续，并及时向区（市）市场监管部门书面告知、向检验机构申请监督检验。加装电梯可能影响或改变供水、排水、供气、供热、通信、消防等设施的，应事先与相关单位沟通，提前办理相关手续。

依据《建筑工程施工许可管理办法》（建设部令第18号）和《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令第308号）有关规定，投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证，实施主体应当在开工前持规划审查意见、审查合格的施工图、施工方案报所在区（市）建设行政主管部门备案。

依据《特种设备安全法》第二十三条规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

依据安全技术规范《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)第五条规定，实施电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向检验机构申请监督检验；第六条规定，施工单位应当按照设计文件和标准的要求，对电梯机房（或者机器设备间）、井道、层站等涉及电梯施工的土建工程进行检查，对电梯制造质量（包括零部件和安全保护装置等）进行确认，并且作出记录，符合要求后方可以进行电梯施工。

1.办理规划审查意见

（1）办理部门：区（市）规划行政主管部门

（2）申报地点及咨询电话：见附件8

（3）办理时限：7个工作日

（4）申报材料：

①青岛市既有住宅加装电梯规划设计方案申报表（见附件9，提供原件）；

②实施主体身份证明、代理人身份证（复印件1份，核验原件），授权委托书及承诺书（提供原件）；

③具有相应资质的设计单位出具的加装电梯建设方案设计文件（总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、建筑实景合成效果图）2套；

④既有住宅加装电梯项目备案证明（复印件1份，核验原件）。

2.办理施工文件审查

（1）办理部门：本市开展业务的各施工图审查机构

（2）申报地点及咨询电话：见附件10

（3）办理时限：3个工作日

（4）申报材料：

①既有住宅加装电梯项目备案证明（复印件1份，核验原件）

②既有住宅加装电梯项目规划审查意见（复印件1份，核验原件）；

③既有住宅加装电梯施工图设计文件（原件3份）。

审查合格后，施工图审查机构在施工图设计文件上加盖施工图审查资质章。

3.办理施工备案手续

（1）办理部门：市及区（市）建设行政主管部门

（2）申报地点及咨询电话：见附件11

（3）办理时限：3个工作日

（4）申报材料：

①既有住宅加装电梯施工备案申请表（见附件12）；

②既有住宅加装电梯项目规划审查意见（复印件1份，核验原件）；

③施工合同、方案（含工程质量安全技术措施）及资质证书（复印件1份，核验原件）；

④监理合同、方案及资质证书（复印件1份，核验原件）；

⑤审查合格的施工图设计文件（复印件1份，核验原件）；

⑥实施主体身份证明、代理人身份证，授权委托书及承诺书（复印件1份，核验原件）。

各区（市）建设行政主管部门在受理既有住宅增设电梯施工备案申请时，应即时通知市（市南、市北、李沧区项目）及区（市）建设质量安全监管单位、区（市）市场监管部门对申请项目进行质量安全监督，市及区（市）建设质量安全监管单位应根据通知要求即时对加装电梯井道的土建工程的质量和施工安全开展监督工作；区（市）市场监管部门即时对加装电梯的安装过程开展质量安全监督工作。市及区（市）建设质量安全监管单位、区（市）市场监管部门应将有关监督意见于2个工作日内书面反馈各区（市）建设行政主管部门，作为办理项目施工备案的依据。

4.办理特种设备安装改造维修告知手续

（1）告知部门：区（市）市场监管部门

（2）告知地点及咨询电话：见附件13

（3）办理时限：现场即时办理，也可采用网上、邮寄、传真等方式办理。

（4）申报材料：

①《特种设备安装改造维修告知书》（见附件14）；

②特种设备许可证书复印件(加盖施工单位公章)。

5.办理电梯安装监督检验手续

（1）办理部门：青岛市特种设备检验检测研究院

（2）申报地点：青岛市崂山区科苑纬四路77号

青岛市市南区山东路15号

青岛市保税区北京路45号东风首农大厦905

（3）咨询电话：85812365

（4）办理时限：检验工作完成后10个工作日内出具检验报告。

（5）申报材料：

①电梯检验申请受理派工单；（见附件15）

②电梯制造单位用中文描述的出厂随机文件；

③电梯安装单位提供的电梯制造单位和安装单位相应资质证明，以及特种设备安装改造维修告知书；

④施工方案；

⑤现场施工作业人员持有的特种设备作业人员证；

⑥电梯机房、井道布置图或土建工程勘测图；

⑦既有住宅加装电梯规划审查意见和施工备案证明（复印件1份，核验原件）。

（四）施工组织和验收

实施主体应当委托具有相应资质的施工单位进行施工，并委托具有相应资质的工程监理单位进行施工监理。

既有住宅加装电梯的施工安装，应当符合电梯法律法规和安全技术规范相关规定要求，实施主体应当对加装电梯施工过程安全负责。市及区（市）建设质量安全监管单位、区（市）市场监管部门按照职责分工，分别对辖区内加装电梯井道的土建工程及加装电梯的安装过程依法进行质量和施工安全监督。

加装电梯项目竣工后，实施主体应当组织设计、施工、监理等单位共同对项目进行竣工验收。工程竣工验收后，可向区（市）牵头部门申请奖补资金，项目相关档案资料应由实施主体移交市城建档案馆。

（五）使用登记和交付

既有住宅加装电梯项目竣工验收后，实施主体应向项目所在区（市）市场监管部门申请办理特种设备使用登记手续，办理登记后交付用户使用。

1．办理部门：区（市）市场监管部门

2．申报地点及咨询电话：见附件13

3．申报材料：

（1）特种设备行政许可申请书一式两份（见附件16）；

（2）实施主体身份证明、代理人身份证，授权委托书及承诺书（复印件1份，核验原件）；

（3）电梯产品合格证（含产品数据表）；

（4）电梯监督检验证明等；

（5）既有住宅加装电梯项目验收报告（复印件1份，核验原件）。

（六）电梯维护和安全

按照《青岛市房屋使用安全条例》，房屋所有权人是房屋使用安全责任人。加装电梯作为房屋附属设施，保证其安全运行也是所有出资人的责任。业主应当请电梯制造单位或依法取得许可的安装、改造、修理单位对电梯进行维护保养，在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验；委托有相应资格的专业人员和单位定期对加装电梯土建部分（尤其是采用钢结构的）进行必要维护，确保加装电梯安全运行。

三、奖补资金

“奖补资金”是指市及区（市）两级财政预算安排的，用于鼓励和支持我市既有住宅加装电梯试点工作的财政补助资金。奖补期限为2016年至2020年。

（一）适用范围

申请奖补资金的既有住宅加装电梯试点项目应符合以下条件：

（1）2016年12月5日以前建成的本市地上四层及以上符合有关规定的既有住宅加装电梯试点项目;

（2）项目按照有关规定建成并完成电梯使用登记(登记时间为2017年1月1日至2020年12月31日)。

（二）基本规则

1.奖补额度。对于符合奖补条件的既有住宅加装电梯项目，市级给予奖补资金10万元。对预留电梯井加装电梯的，奖补资金减半。各区(市)财政安排的奖补资金，原则上不低于市级财政奖补标准。

2.发放程序。

（1）由区（市）既有住宅加装电梯牵头部门提出申请，区（市）财政部门负责对于符合条件的项目及时按程序一次性奖补（含市级奖补资金）。各区（市）应制定奖补资金具体发放办法，明确发放主体、程序和时间等内容；

（2）由区（市）既有住宅加装电梯牵头部门每年10月份，提出本区（市）上一年度10-12月份及本年度1-9月份完成既有住宅加装电梯试点项目申请。

市住房和城乡建设局负责审核区（市）提报资料，并提出资金分配方案。

市财政局负责根据市住房和城乡建设局审核确认的资金分配方案，编入下一年度市本级财政预算，并及时下达转移支付资金。

区（市）申报的奖补项目申请材料：

①既有住宅加装电梯使用登记证明；

②区（市）财政部门完成财政奖补的相关证明；

③既有住宅加装电梯市级财政奖补资金申请表；

④既有住宅加装电梯市级财政奖补资金申请汇总表。

附件：

1.授权委托书范本

2.承诺书范本

3.书面协议范本

4.各区（市）既有住宅加装电梯试点工作牵头部门联系方式

5.加装电梯规划设计方案申报表

6.设计方案公示范本

7.公示结果报告范本

8.规划审查意见申报地点及咨询电话

9.青岛市既有住宅加装电梯规划设计方案申报表

10.施工图审查机构申报地点及联系电话

11.施工备案手续申报地点及咨询电话

12.既有住宅加装电梯施工备案申请表

13.特种设备安装改造维修告知、登记手续申报地点及电话

14.特种设备安装改造维修告知书

15.电梯检验申请受理派工单

16.特种设备行政许可申请书

附件1

授 权 委 托 书

（示范文本）

委托人：     区         街道          小区   号楼   单元

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

姓名：          房号：         身份证号码：

受托人：

姓名（签字、按指印）：           身份证号码 ：

姓名（签字、按指印）：           身份证号码：

姓名（签字、按指印）：           身份证号码：

姓名（签字、按指印）：           身份证号码：

就                                  加装电梯一事，现委托                    为委托人的代理人。代理人可以以委托人的名义在代理期限：    年   月   日至     年   月   日内，代理如下事项：

一、全权办理                               加装电梯的建筑设计、施工监管等相关手续。

二、到规划、建设等部门办理加装电梯相关手续。

三、到市场监管部门办理电梯开工告知和监督检验等相关手续。

委托代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切合法文件及办理的相关手续，委托人均予承认。

委托人（必须为房屋产权人）签字、按手印：

年   月   日

附件2

承  诺  书

（示范文本）

：

本人作为青岛市       区                       街道    号         小区    号楼    单元加装电梯的申办人，现郑重承诺：

所提交的申请资料均真实有效，其中所有业主（含代理人）签章均为其本人自愿签署。

如因申请材料不真实引起矛盾纠纷，本人愿意自行承担后果，并承担由此产生的一切经济和法律责任。

承诺人：

年   月   日

附件3

既有住宅加装电梯协议书

（示范文本）

一、兹有     区         路   号    小区   幢    单元         等    户业主，经友好协商，就本单元加装电梯达成协议。

二、本单元加装电梯涉及的全体业主（以下简称协议人）名单及签署的意见如下表。

| 序号 | 房号 | 产权人 | 建筑面积 （㎡） | 签署意见 （同意、不反对不参与、反对） | 签 名 | 签名时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 |  |  |  |  |  |
| 2 | 102 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 意见合计 | 本单元总户数： ，总建筑面积： 平方米；其中同意加装电梯 户，建筑面积： 平方米，分别占本单元总户数的 %，总建筑面积的 %；不反对不参与的 户，反对业主 户。 |

三、协议人就加装电梯工程费用预算及分摊形成方案，见本协议附件1。

四、协议人就加装电梯后期运行、保养、维修等费用分摊形成方案，见本协议附件2。

五、协议人就电梯使用单位的确定及运行管理形成协议，见本协议附件3。

六、协议人就对权益受损业主的资金补偿形成方案。

七、签署“同意”意见的协议人确认承担加装电梯过程中的相关责任，包括但不仅限于按照附件1、附件2、附件3规定的比例出资、参与利害关系人协商等。

八、违约责任：

九、本协议签名以第二条所列表单内的业主签名为准，自协议人全部签名后即生效，至增设的电梯报废为止。

附件：

1、加装电梯工程费用预算及分摊方案

2、加装电梯运行、保养、维修等费用分摊方案

3、电梯使用单位的确定及运行管理协议

见证人：（签字，一般为街道办事处有关人员）

年   月   日

（协议书附件1）

加装电梯费用预算及分摊方案

本单元加装电梯费用预算为人民币              元（￥    元），由参与加装电梯的业主按下表比例分摊、预交。工程竣工验收结算后，根据实际支出的费用按同等比例补交或退还。

三、加装电梯费用分摊比例如下表。

| 房号 | 比例 （%） | 金额 （元） | 房号 | 比例 （%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  | 102 |  |  |
| … |  |  | … |  |  |
| 总计 | 元 |

（协议书附件2）

加装电梯运行、保养、维修等费用分摊方案

一、经充分协商制定本单元加装电梯运行、保养、维修等费用分摊方案。

二、加装电梯免保期后次年预收费用为         元，根据楼层、面积等因素按比例分摊预收，年末结算公布费用明细，结余部分转入下一年度，不足部分按比例收取。

三、加装电梯运行、保养、维修等费用分摊比例如下表。

| 房号 | 比例 （%） | 金额 （元） | 房号 | 比例 （%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  | 102 |  |  |
| … |  |  | … |  |  |
| 总计 | 元 |

四、根据加装电梯使用年限、保养程度等因素的变化，业主可自行协商制定以后年度的预收费用。

（协议书附件3）

电梯使用单位的确定及运行管理协议

一、经友好协商，本单元参与加装电梯的全体业主就加装电梯的使用单位和电梯运行管理的责任主体达成协议。

二、加装电梯运行管理的责任主体为参与加装电梯的全体业主，其可以委托本物业管理区域物业服务企业或者其他管理人                     管理电梯，受托人履行特种设备安全法规定的电梯使用单位的义务，承担相应责任；未委托的，由参与加装电梯的全体业主或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任。

三、电梯使用人应自觉遵守以下规定：

1、加装电梯的使用人为出资加装电梯的全体业主，以及出资加装电梯的全体业主一致同意可以使用电梯的其他业主。

2、本单元未出资加装电梯的业主，日后可以申请使用电梯，但需补交加装电梯工程各项费用。获得资金补偿的，应退还补偿资金。

3、加装电梯运行、保养、维修等费用由参与加装电梯的全体业主承担，按《既有住宅加装电梯运行、保养、维修等费用分摊方案》缴纳。

4、电梯使用过程中，应自觉遵守电梯安全管理规定，如违规使用造成电梯故障的，其维修费用由违规者承担，不得从电梯运行、保养、维修费用中列支。

5、本单元房屋产权发生转移的，原产权人应当向买受人书面说明加装电梯相关事项，权利和义务同时转移；

6、房屋出租给他人使用的，房主应对加装电梯相关事项和费用与承租人做出明确约定，并负连带责任。

四、加装电梯运行、保养、维修等费用明细每年公布一次，参与费用分摊的业主有权参与和审查相关财务。

五、本协议签名见下表。

| 房号 | 签名 | 房号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 |  | 102 |  |
| … |  | … |  |

受托物业企业或其他管理人（盖章）：

年   月   日

附件4

各区（市）既有住宅加装电梯试点工作牵头部门联系方式

| 序号 | 行政区 | 受理部门 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市南区 | 市南区城市建设局 | 88729565 |
| 2 | 市北区 | 市北区城市管理局 | 81631025 |
| 3 | 李沧区 | 李沧区城市建设局 | 87639166 |
| 4 | 崂山区 | 崂山区房地产开发管理局 | 88999780 |
| 5 | 西海岸新区 | 西海岸住房和城乡建设局 | 86161667 |
| 6 | 城阳区 | 城阳区住房和城市建设管理局 | 87868999 |
| 7 | 即墨区 | 即墨区住房和城乡建设局 | 86530208 |
| 8 | 胶州市 | 胶州市城乡建设局 | 82289223 |
| 9 | 平度市 | 平度市城乡建设局 | 88313560 |
| 10 | 莱西市 | 莱西市住房和城乡建设局 | 87420797 |
| 11 | 高新区 | 高新区建设局 | 66966606 |

附件5

青岛市既有加装加装电梯项目备案表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 | 区 路 （小区） 幢（号） 单元 |
| 加装电梯申请人 | 房号 | 姓名 | 身份证号 | 房号 | 姓名 | 身份证号 |
| 楼栋信息 | 层 数 | 总 户 数 | 出资加装电梯户数 | 占总户数比例 | 竣工交付时间 |
| 申请加装电梯信息 | 初步选定电梯厂家品牌 | 预算价格 | 电梯平层、错层入户 |
| 申报人 姓名 |  | 联系电话 |  |
| 区既有住宅加装电梯牵头部门意见 | 经核实，该单元加装电梯项目符合我市既有住宅加装电梯有关政策，予以备案。 经办： 审核： 盖章： 年 月 日 |
| 填写及申报声明 | 申报人对申报材料的真实性及内容和数据的准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等产生的一切法律和经济责任。 申报人签章： 日期 年 月 日 |

附件6

设计方案公示

（示范文本）

坐落于                小区       幢      单元房屋加装电梯事宜已经本单元全体业主同意，其余业主也没有反对意见，将申请办理加装电梯手续，根据有关规定，现将设计方案予以公示（详见附图）。本单元业主及相关利益人如有不同意见，请您及时与本单元加装电梯实施主体联系人（姓名：XXX，房号：XXX，联系电话：XXXX）协商；协商不成的，请以书面形式（写明联系人及联系方式）向XXX街道办（地址：XXX；联系电话：XXX）反映。公示期10个工作日，自即日起至      年  月  日。

公示人：

年    月    日

附：同意加装电梯业主名单

| 序号 | 房号 | 产权人 | 序号 | 房号 | 产权人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 |  | 2 | 102 |  |
| 3 | … |  | 4 | … |  |
| 5 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  |  | 12 |  |  |

备注：公示情况可请街道办事处参与见证，并保存公示的照片等相关证明资料。

附件7

既有住宅加装电梯设计方案公示结果说明

（示范文本，无异议格式）

小区     幢    单元拟加装电梯，实施主体委托                             （设计单位名称）设计的加装电梯方案已     年   月   日至     年   月   日在                                        进行了公示。公示现场照片附后。

本次公示时间应当为10个工作日，实际公示10个工作日，现已公示结束。经                （街道办）证明，公示期间无任何对             小区    幢    单元加装电梯及加装电梯设计方案的书面异议意见。

附件：

1、公示现场照片*张

实施主体：                  街道办：

（签章）                  （盖章）                         年  月  日               年  月  日

既有住宅加装电梯设计方案公示结果说明

（示范文本，有异议格式）

小区    幢   单元拟加装电梯，实施主体委托                              （设计单位名称）设计的加装电梯方案已    年   月   日至     年   月   日在                             进行了公示。公示现场照片附后。本次公示时间应当为10个工作日，实际公示10个工作日，现已公示结束。公示期间，共收到    室     （姓名1）、    室     （姓名2）、……的书面异议意见。

实施主体在                       （街道办）的协调下与             等异议业主进行了充分协商，现达成一致意见，         （异议业主姓名……）表示不再对    幢    单元加装电梯及加装电梯的设计方案持异议。协商协议附后。

附件：

1、公示现场照片*张

2、异议书*份

3、协商协议1份

实施主体：                  街道办：

（签章）                  （盖章）

年  月  日               年  月  日

附件8

规划审查意见申报地点及咨询电话

| 序号 | 行政区 | 受理部门 | 受理地点 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市南区 | 青岛市自然资源和规划局市南分局 | 市南区宁夏路286号市南区行政审批服务大厅 | 88729747 |
| 2 | 市北区 | 青岛市自然资源和规划局市北分局 | 市北区鞍山二路48号市北区行政审批服务大厅 | 85635379 |
| 3 | 李沧区 | 青岛市自然资源和规划局李沧分局 | 李沧区九水东路3号南院李沧区行政审批服务大厅 | 66088359 |
| 4 | 崂山区 | 青岛市自然资源和规划局崂山分局 | 崂山区仙霞岭路20号市民文化中心D座崂山区行政审批服务大厅三楼 | 88036102 |
| 5 | 西海岸新区 | 青岛西海岸新区自然资源局 | 西海岸新区长江东路443号福瀛大厦2306室 | 86995762 |
| 6 | 城阳区 | 青岛市自然资源和规划局城阳分局 | 城阳区山城路195号城阳区行政审批服务大厅 | 87758043 |
| 7 | 即墨区 | 即墨区自然资源局 | 即墨区创智新区壮武路496号即墨区行政审批服务大厅 | 85053056 |
| 8 | 胶州市 | 胶州市自然资源局 | 胶州市北京路2号胶州市行政服务大厅 | 82206307 |
| 9 | 平度市 | 平度市自然资源局 | 平度市郑州路410号 | 88372397 |
| 10 | 莱西市 | 莱西市自然资源局 | 莱西市长岛路148号莱西市行政审批服务中心建设项目科 | 66035788 |
| 11 | 高新区 | 青岛市自然资源和规划局高新分局 | 高新区智力岛路1号创业大厦E座行政审批服务大厅 | 66966569 |

附件9

青岛市既有住宅加装电梯规划设计方案申报表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 | 区 路 （小区） 幢（号） 单元 |
| 实施主体 |  | 联系电话 |  |
| 楼栋信息 | 层 数 | 总 户 数 | 建造年代 | 结构形式 | 备 注 |
| 建设者信息 | 申请建设户数 | 占总户数比例 | 备注 |
| 申请加装电梯内容 | 层数 | 面积（m²） | 结构形式 | 备注 |
| 街道办事处意见或区既有住宅加装电梯牵头部门意见 |  |
| 填写及申报声明 | 实施主体对申报材料的真实性及内容和数据的准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等产生的一切法律和经济责任。 实施主体签名： 日期 年 月 日 |

说明：该表报窗口时同时提交电子档，便于窗口准确录入。

附件10

施工图审查机构申报地点及咨询电话

| 序号 | 受理机构 | 受理地点 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛市建设工程施工图设计审查有限公司 | 青岛市市南区宁夏路288号 市南软件园1号楼甲 | 0532-85931916 |
| 2 | 青岛三和施工图审查有限公司 | 青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦901 | 0532-55785895，即墨分公司；0532-85051871，城阳分公司0532-87866385，崂山分公司0532-88993832，13869812206。 |
| 3 | 青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路（原北京路10号） | 东区（原开发区）办事处：0532-86975952，西区（原胶南市）办事处：0532-85167071。 |
| 4 | 青岛北部湾建设工程施工图审查有限公司 | 青岛市红岛经济区（高新区）新业路69号创业中心B区217 | 0532-66966637；0532-66966637，红岛经济区（高新区）；0532-83100577，莱西分公司。 |
| 5 | 青岛市胶州建设工程设计文件审查中心 | 胶州市北京路行政服务中心东楼裙楼406 | 0532-82289223 |
| 6 | 青岛市平度建工设计文件审查中心 | 平度市人民路83号青岛万通财富中心1512室 | 0532-88337185 |

附件11

施工备案手续申报地点及咨询电话

| 序号 | 行政区 | 受理部门 | 受理地点 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市南区 | 市行政审批大厅三楼（施工许可证办理窗口） | 香港中路17号 | 85916249 |
| 2 | 市北区 | 市行政审批大厅三楼（施工许可证办理窗口） | 香港中路17号 | 85916249 |
| 3 | 李沧区 | 市行政审批大厅三楼（施工许可证办理窗口） | 香港中路17号 | 85916249 |
| 4 | 崂山区 | 崂山区住房和城乡建设局 | 崂山区仙霞岭路18号崂山区市民文化中心D座三楼 | 88036097 |
| 5 | 西海岸新区 | 西海岸新区行政审批服务局 | 西海岸新区双珠路166号2号楼3楼报件受理台 | 85166751 |
| 6 | 城阳区 | 城阳区住房和城市建设管理局 | 城阳区山城路195号 城阳区审批大厅城建服务窗口 | 87866943 |
| 7 | 即墨区 | 即墨区住房和城乡建设局建筑工程管理处 | 即墨区文化路453号 | 86530335 |
| 8 | 胶州市 | 胶州市城乡建设局建设工程服务中心 | 胶州市行政服务中心西厅裙楼3楼 | 82206358 |
| 9 | 平度市 | 平度市行政审批局 | 平度市北京路79号 | 88331110 |
| 10 | 莱西市 | 莱西市行政审批服务局 | 莱西市长岛路148号 | 66035788 |
| 11 | 高新区 | 高新区建设局 | 高新区创业大厦A座 | 66966066 |

附件12

既有住宅加装电梯施工备案

申 请 表

表一：

工程简要说明

| 建设单位名称 |  | 所有制性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位地址 |  | 电 话 |  |
| 法定代表人 |  | 建设单位 项目负责人 |  |
| 工程名称 |  |
| 建设地点 |  |
| 合同价格 | 万元；其中外币（币种 ） 万元 |
| 建设规模 |  |
| 合同工期 |  |
| 施工总包单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 施工单位 项目负责人 |  | 总监理工程师 |  |
| 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 勘察单位 项目负责人 |  | 设计单位 项目负责人 |  |
| 申请单位： 法定代表人（签章） 单位（签章） 年 月 日 |

表二：

证明和承诺

| 具备施工条件的证明 | 兹证明： 工程现已具备施工条件。 主要技术负责人或 施工单位（签章）： 项目负责人签字： |
| --- | --- |
| 无拖欠工程款证明 | 兹证明： 我单位截止申请日，无拖欠工程款情形。 建设单位（签章）： |
| 不拖欠工程款承诺书 | 我单位承诺： 工程不会出现拖欠工程款行为。 建设单位（签章）： |
| 保障质量安全的具体措施 |  |

表三：

建设单位提供的文件或证明材料情况

| 建设工程规划审查意见 |  |
| --- | --- |
| 施工图设计文件审查意见 |  |
| 施工合同、方案及资质证书 |  |
| 建设资金承诺书 |  |
| 监理合同、方案及资质证书 |  |
| 审查意见： （备案机关盖章） 经办人： 审查人： 年 月 日 |

注：此栏中应填写文件或证明材料的编号。没有编号的，应由经办人审查原件或资料是否完备。

附件13

特种设备安装改造维修告知、登记手续申报地点及咨询电话

| 序号 | 行政区 | 受理部门 | 受理地点 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市南区 | 市南区市场监督管理局 | 市南区南京路29号区市场监督管理局307室 | 82879030 |
| 2 | 市北区 | 市北区市场监督管理局 | 市北区鞍山二路48号行政审批服务大厅213窗口 | 81632271 |
| 3 | 李沧区 | 李沧区市场监督管理局 | 登记地址：李沧区九水东路3号（行政审批大厅） | 66088336 |
|  |  |  | 告知地址：李沧区夏庄路127号（特种设备安监科） | 67706371 67706605 |
| 4 | 崂山区 | 崂山区市场监督管理局 | 崂山区深圳路181号413室 | 83950759 |
| 5 | 西海岸新区 | 西海岸新区市场监督管理局 | 西海岸新区江山南路666号卓亭广场3号楼2012 室 | 86890815 |
| 6 | 城阳区 | 城阳区市场监督管理局 | 城阳区江城路198号 城阳区市场监管局特监科 | 66796903 |
| 7 | 即墨区 | 即墨区市场监督管理局 | 即墨区鹤山路156号 市场监管局特种设备科 | 87563276 |
| 8 | 胶州市 | 胶州市市场监督管理局 | 告知地址：胶州市福州南路胶州市市场监督管理局5107房间（特监科） | 82206922 |
|  |  |  | 登记地址：胶州市北京路2号 胶州市行政服务大厅西厅三楼市场监管局窗口 | 82200972 |
| 9 | 平度市 | 平度市市场监督管理局 | 平度市人民路35号 平度市市场监督管理局特种设备监察科 | 84351656 |
| 10 | 莱西市 | 莱西市市场监督管理局 | 莱西市黄海中路7号 特种设备安全监察科 | 88433836 |
| 11 | 高新区 | 高新区市场监督管理局 | 青岛市高新区智力岛路1号创业大厦A座1605房间安监科 | 66965885 |
| 12 | 前湾保税港区 | 前湾保税港区市场监管局 | 青岛保税区北京路68号政务服务和公共资源交易大厅1410室 | 86768717 |

附件14

特种设备安装改造维修告知书

施工单位：       (加盖公章)                 告知书编号：

| 设备名称 |  | 型号(参数) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备代码 |  | 制造编号 |  |
| 设备制造单位全称 |  | 制造许可证编号 |  |
| 设备地点 |  | 安装改造维修日期 |  |
| 施工单位全称 |  |
| 施工类别 | 安装□ 改造□ 维修□ | 许可证 编 号 |  | 许可证 有效期 |  |
| 联系人 |  | 电 话 | 分别填固定和移动电话 | 传 真 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 使用单位全称 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |

注：1. 告知单按每台设备填写。

2. 施工单位应提供特种设备许可证书复印件(加盖单位公章)。

附件15

电梯检验申请受理派工单

NO.

| 施工单位 |  |
| --- | --- |
| 设备所在地址 | 区 路 号（ 小区） |
| 制造单位 |  | 施工单位 联系人及电话 |  |
| 使用单位 |  |
| 使用单位 联系人及电话 |  |
| 品种 （名称） | 开工告知号 （注册代码） | 层数 | 提升 高度(m) | 使用区域 长度(m) | 台 数 | 费用 |
| 总数： 台 检验费用总计： 元 |
| 受理人员 |  | 受理日期 |  |
| 收费人员 |  | 发票号码 |  |
| 检验部门 |  | 派工人员 |  |
| 检验人员 |  | 检验∕复检日期 |  |

注:

- 报检申请人必须对填报信息真实性负责，检验部门应在5个工作日内做出现场检验安排。

- 依据（鲁价费函﹝2017﹞43号）文件收费，缴款方式可采用现金、POS机、网上平台(青岛市财政局，交通银行市南二支行，372005516010470084750)、支票等形式，使用支票缴款单位，支票收款人一栏填写“青岛市财政局”支票用途一栏填写“票款分离”。

咨询电话：85812365；网址：www.qdtj.org.cn；行风监督电话：85829391；邮箱：qdtjyjcs@163.com。

- 附件16

特种设备行政许可申请书

按台办理(压力管道和工业气瓶除外）

申请单位：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

申请行政许可事项：   台           （设备类别）注册登记

申请材料：

1.使用登记表2份；

2.2.含有使用单位统一社会信用代码的证明会个人身份证明（适用于公民个人所有的特种设备）1份；

3.特种设备产品合格证（含产品数据表、车用气瓶安装合格证明）1份；

4.特种设备监督检验证明（安全技术规范要求进行使用前首次检验的特种设备，应当提交使用前的首次检验报告）1份；

5.机动车行驶证（适用于与机动车固定的移动式压力容器）、机动车登记证书（适用于与机动车固定的车用气瓶）1份；

6.锅炉能效证明文件1份。锅炉房内的分汽（水）缸随锅炉一同办理使用登记；锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时，压力管道随锅炉一同办理使用登记；包含压力容器的撬装式承压设备系统或者机械设备系统中的压力管道可以随其压力容器一同办理使用登记。登记时另提交分汽（水）缸、压力管道元件的产品合格证（含产品数据表），但是不需要单独领取使用登记证。没有产品数据表的特种设备，登记机关可以参照已有特种设备产品数据表的格式，制定其特种设备产品数据表，由使用单位根据产品出厂的相应资料填写。

（以上材料复印件均需加盖使用单位公章或自然人签字）

申请单位（印章）：

年   月   日